## COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

DISCIPLINARE DI INCARICO

Servizi di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE”, in Lungomare Paride Adami, Comune di Porto Azzurro”.

CIG: Z213B81AB8

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

I servizi oggetto del presente incarico consistono nella redazione delle seguenti prestazioni professionali:

- Elaborazione del progetto definitivo-esecutivo, da redigere in conformità e secondo le disposizioni definite dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente d.P.R. n. 207/2010 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);

- Direzione dei Lavori, Contabilità e Collaudo Finale, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R n.207/2010 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

- Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08,

relativamente ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE” – Lungomare Paride Adami, Comune di Porto Azzurro.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, delle leggi regionali della Regione Toscana, ivi compresi i regolamenti locali riguardanti le opere in oggetto.

Gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto indicato dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

Il progetto definitivo-esecutivo, redatto in conformità agli indirizzi impartiti determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto definitivo-esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento.

Gli elaborati di progetto vanno presentati in originale e copia autenticata in due copie, nonché su supporto informatico.

Gli elaborati saranno di proprietà della Comune, il quale, prima della verifica e validazione, potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie.

Il progetto, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma dei lavori, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto defintivo-esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Il progetto comprenderà i seguenti elaborati qui riportati a titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) rendering

l) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Successivamente all’affidamento dei lavori da parte dell’Amministrazione comunale, l’aggiudicatario dovrà realizzare la Direzione dei Lavori, la Contabilità e il Collaudo Finale dell’opera ai sensi del DM n. 49/2018, secondo le seguenti modalità.

La direzione ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento dovrà essere svolta dal direttore dei lavori, così come disciplinato all’Art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e D.P.R n.207/2010, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento del loro svolgimento.

L’attività di misura e contabilità dei lavori, dovrà essere svolta secondo le disposizioni di cui al TITOLO IX, CAPO I, II e III del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

L’attività di collaudo dei lavori mediante l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dovrà essere svolta secondo le disposizioni di cui al TITOLO X, CAPO I e II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori dovrà redigere, consegnare ed ottenere tutte le certificazioni e documentazioni necessarie. Nel caso il direttore dei lavori per cause non imputabili allo stesso e/o all’impresa appaltatrice non si trovi nelle condizioni di emettere il certificato di regolare esecuzione, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all’accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l’emissione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di salda all’impresa appaltatrice. Il direttore dei lavori dovrà aggiornare gli elaborati del progetto defintivo-esecutivo conformemente alle diverse categorie di lavoro effettivamente eseguite e consegnarli in n. 2 (due) copie cartacee complete. Inoltre, il progetto definitivo-esecutivo aggiornato dovrà essere consegnato in 1 (una) copia informatizzata su CDRom con i medesimi contenuti stabili per il progetto definitivo-esecutivo.

ART. 2 – TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Termini per l’espletamento dell’incarico di progettazione:

- Progettazione Definitiva-Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della firma del presente disciplinare.

- Eventuale adeguamento del progetto defintivo-esecutivo a seguito della relativa verifica/validazione del progetto: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione

L'aggiudicatario dovrà apportare alla documentazione progettuale, entro cinque giorni dalla eventuale richiesta del committente, le proposte di modifiche avanzate.

La durata dell’eventuale contratto è pari al tempo necessario alla redazione delle varie fasi progettuali, l’acquisizione dei nulla osta necessari, le eventuali modifiche intervenute a seguito dell’iter procedimentale di approvazione, fino all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Committenza, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC), da una delle parti se non contestata dall’altra parte.

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La scelta del contraente avviene con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice. Il criterio di scelta del contraente è quello del professionista avente le caratteristiche più attinenti a quanto previsto dall’art. 30 del Codice dei Contratti, annoverando nel curriculum un maggior numero di interventi in tale ambito ed inserito professionista è iscritto nell’elenco degli operatori economici/professionisti esterni per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 40.000,00

ART. 4 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

L’importo complessivo del corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto precedente, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta ad € ---------------- oltre IVA, comprensivi di contributo previdenziale, quale importo del compenso posto a base di affidamento.

I criteri di calcolo dell’importo del corrispettivo da porre a base di gara sono basati sul decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.

ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

La penale giornaliera è stabilita nella percentuale del 1 per mille del corrispettivo contrattuale.  Detta penale non può superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale. .

Qualora l’importo complessivo delle penali superasse il 10% del compenso, l’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto risolvendo il rapporto senza corrispondere al professionista alcuno compenso, neppure parziale, di quanto previsto nell’offerta/parcella.

Qualora la Comune intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili all'operatore economico, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

In caso di risoluzione del contratto e recesso si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice dei Contratti.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il Comune provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, per il 45% all’approvazione del progetto ed il restante 55% al collaudo delle opere.

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico in oggetto, devono essere registrati su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale

delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo correlati al servizio e il Comune può verificare in ogni momento tale adempimento. Dal 31 Marzo 2015 è scattato l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- le fatture dovranno essere emesse successivamente alla realizzazione del servizio di cui trattasi.

- la fattura dovrà essere intestata a: Comune di Porto Azzurro

- dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal DM 55 del 3/4/2013.

- Il pagamento del corrispettivo avverrà, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicatoci secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione della fattura:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa,

- previa acquisizione del documento di regolarità contributiva.

Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista, l’Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l’eventuale ritardo non potrà essere vantata nessuna produzione di interessi moratori.

ART. 8 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

L'operatore economico assume a proprio carico gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente atto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

ART. 9 – PROPRIETA' ELABORATI

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

ART. 10 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato tramite scambio di lettera commerciale secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversa che dovesse insorgere in ragione del presente contratto foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Livorno.

ART. 12 – SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti il presente affidamento sono a carico dell'aggiudicatario del servizio. Trattandosi di scrittura privata si prevede la registrazione in caso d’uso

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D.Lgs. 165/2001 il professionista sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il professionista assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Porto Azzurro. A tal fine, il professionista dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porto Azzurro conoscere il Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti opera la risoluzione del contratto o decadenza del rapporto.  Il professionista dichiara di aver preso visione  sul  sito  istituzionale   del   Comune   di  Porto Azzurro,   sezione Amministrazione Trasparente del  Piano triennale di  prevenzione alla corruzione e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.

ART. 14 – COMUNICAZIONI  DELL’AMMINISTRAZIONE  E  RESPONSABILITA’  DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio – Dr. Maurizio Papi.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 679/16/UE .

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

15.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere  generale  vengono  acquisiti  ai  fini  della  partecipazione  in  particolare  ai  fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui  sopra,  anche  ai  fini  della  stipula  e  dell’esecuzione  del  contratto,  compresi  gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

15.2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

15.3 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati ad altri professionisti che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995. i dati saranno comunicati all'Osservatorio Regionale e all'Anac per gli adempimenti di legge. I dati dell'aggiudicatario saranno comunicati inoltre alle procure della Repubblica e alle Prefetture.

15.4 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 12 e seguenti del Regolamento 679/16/UE.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente  attesta l’avvenuta  presa  visione  delle  modalità  relative  al  trattamento  dei  dati  personali,  indicate nell’informativa.

15.5 - TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il professionista dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt.  12 e seguenti del Regolamento 679/16/UE. “Titolari” del trattamento sono il Comune, con sede in Porto Azzurro e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il “Responsabile” del suddetto trattamento è il Dr. Maurizio Papi sopra citato.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Porto Azzurro assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

15.6 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Comune di Porto Azzurro

ART. 16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento dell’incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e in particolare:

a) il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

b) il D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) il D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.).

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si rimanda al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R.n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, al Codice Civile ed all'altra normativa vigente in materia.

Il presente atto viene quindi sottoscritto dalle parti in forma digitale

Dalla residenza

Il Professionista		Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. /

Gestione del Territorio / Demanio

Dr. Maurizio Papi